大同市生态环境局新荣分局

关于新荣区淤泥河支流鲁家沟（畔沟村至入淤泥河口段）生态修复工程环境影响评价文件拟进行审查公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对新荣区淤泥河支流鲁家沟（畔沟村至入淤泥河口段）生态修复工程环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年6月12日－2026年6月16日（3个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，该项目申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0352-3070277    传    真：0352-3070277

邮    编：037002           通讯地址：大同市新荣区府西街

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新荣区淤泥河支流鲁家沟（畔沟村至入淤泥河口段）生态修复工程 | 山西省大同市新荣区 | 大同市新荣区水务局 | 山西青泽阳光环保科技有限公司 | 工程主要内容包括： （1）畔沟村至入淤泥河口段河道清淤疏浚2.56km； （2）修建堤防4.018km，其中新建格宾石笼堤防1.135km，新建浆砌石堤防2.883km；改造支流汇入口1处。 （3）改造现有漫水路3处； （4）新建巡河道路2.7km，其中6m宽道路1.2km，3m宽道路1.5km； （5）滨河生态修复工程35758.5m2。其中河道沿线灌木隔离带4080.6m2，护岸绿化23552.9m2，沿线环境提升工程共3处，共8125m2。 投资概算：工程总投资1489.16万元。 建设工期：12个月。 | 主要环境影响及对策： 详见附件：新荣区淤泥河支流鲁家沟（畔沟村至入淤泥河口段）生态修复工程主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。 |

附：新荣区淤泥河支流鲁家沟（畔沟村至入淤泥河口段）生态修复工程主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。

主要环境影响和保护措施

施工期

- 四、主要生态环境保护措施

1、施工期生态环境保护措施

（1）生态影响的避让与减缓措施

1）优化工程设计

本工程结合区域环境状况合理选择施工临时营地区，充分利用原有道路，减少临时道路占地面积。

2）做好施工组织

工程占地尽量利用既有场地，施工便道优先利用已有的乡村道路，临时施工场地利用本项目区域植被发育较差的地带；减少对植被较好的区域占用，减少临时占地对植被的破坏。

3）划定施工活动范围

由于本工程为线性工程，施工前划定施工活动范围，在工程涉及敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线、施工红线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。

4）优化工程施工时序

漫水河工程、清淤工程在枯水期进行建设，避免对河道行洪产生影响。

5）加强防范有害生物入侵

施工交通运输、流量增加，增大了外来入侵种侵入的可能性。加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传，临时占地区施工结束后及时恢复绿化等。

（2）生态影响修复与补偿措施

①保存熟化土，用于后期植被恢复：防止施工占地区表层土的损耗，对占地区耕地等部分的表层土予以收集保存，工程施工前将表层土与下层土分开，将施工开挖地表30cm厚的表层土剥离，进行留存用于今后的回填，以恢复土壤理化性质。待施工结束后用于施工场地平整，进行绿化。临时表土堆存场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其他覆盖物。

②及时恢复植被：施工结束后，及时进行植被恢复。植被恢复时，在“适地适树、适地适草”的原则下，选用当地优良的乡土植物。

1）陆生植物和植被影响的防护与恢复

工程建设期间，为减免工程施工对施工区造成的不利影响，工程施工设计中减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复。

2）水生生态恢复

加强对施工人员自然保护教育，加强施工期的环境监管，施工前对可能影响到的河段进行认真调查，严禁施工人员捕鱼、电鱼、毒鱼、炸鱼，违法者给予处罚并追究其法律责任；文明施工，合理安排施工时间，减少对河水的扰动，加强对施工期废水、垃圾的处理，严禁未经处理的废水排入河流。

（3）生态影响管理措施

①施工前印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，避免随意破坏植被，损坏农作物。

②工程建设施工期、运行期都进行生态影响的调查。

③通过调查，加强对生态的管理，在工程管理机构，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过完善生态管理，使生态向良性或有利方向发展。

④加强对施工人员及施工活动的管理。施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围。

⑤加强对施工人员发现、识别重点保护植物的宣传教育工作。

（4）生态环境保护措施可行性分析

施工迹地的绿化恢复过程中采用当地树种、草种。

临时占地迹地恢复：施工结束后与工程建设无关的临时设施全面拆除和封闭，根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。

经采取上述措施后，项目区域生态环境影响在可接受的范围内，生态环境保护措施合理可行。

（5）水土流失防治措施

1）临时工程区

临时工程区主要为用于材料堆放的施工营地区和临时道路。

本工程设置1个施工点，位于K0+300~K0+400之间右岸区域，临时施工营地占地面积500m2，主要用于机械停放、物料存放及简易加工厂（木材加工）等。

本项目施工周期较短，施工结束后恢复原有使用功能，满足《临时占地管理办法》中相关要求。

机械停放

物料存放

简易加工区

N

- 图4-1  临时施工营地平面布置图

①主体设计措施

主体设计有土地平整、表土回覆、土地平整等具有水保功能的措施。

②临时措施

A.编织袋挡墙

在表土临时堆放区周边布置编织袋挡墙进行临时拦挡压盖，施工过程中根据实际情况调整，土袋拦挡错缝堆砌。开挖料回填后，拆除编织袋，将编织袋进行回收。

B.防雨布遮盖

对表土堆放表面主要采取全面铺盖防雨布进行临时堆放期间的水土流失防治，共布置压盖面积200m2。

C.排水沟、沉沙池

为防止降水及地面径流对临时工程区造成影响，在临时堆料场和堆土场周边开挖临时排水沟，并在排水沟与外部自然排水沟处设置临时沉沙池。临时排水沟断面尺寸为30cm×30cm。设置沉沙池1口，沉沙池容积10m3。

2）工程施工区

①主体设计措施

主体设计有表土剥离、土地平整、表土回覆等具有水保功能的措施。

②临时措施

在工程建设过程中需要进行土石方的开挖回填，开挖后土石方临时堆放在空地上，临时堆放的土石方属于松散堆积体，在降雨冲刷的作用下，极易产生水土流失，需要在工程建设过程中采用防雨布对松散堆积体进行遮盖，工程区共需要防雨布约为2000m2。

3）临时道路区

①主体设计措施

主体设计有表土剥离、土地平整、表土回覆等具有水保功能的措施。

②临时措施

在临时道路建设过程中需要进行土石方的开挖回填，开挖后土石方临时堆放 在空地上，临时堆放的土石方属于松散堆积体，在降雨冲刷的作用下，极易产生 水土流失，需要在工程建设过程中采用防雨布对松散堆积体进行遮盖，工程区共 需要防雨布约为1000m2。

2、施工期大气环境保护措施

施工单位在施工过程中严格按照《山西省大气污染防治条例》要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体措施如下：

（1）土建施工时，施工工地100%设置围挡。模板在拆除前，先将模板上的垃圾清理干净，清理时避免扬尘，施工场地避开周边环境敏感点，在施工场地范围内严禁焚烧废弃建筑材料。

（2）工程开挖防尘：土方开挖100%湿法作业。对即将开挖土方实施湿润开挖，开挖前进行必要的洒水湿润，减少开挖时扬尘产生量。工程开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。

（3）砂石与混凝土等扬尘消减与控制：施工中使用商品混凝土，不在现场搅拌，混凝土运输采用密封罐车；砂石运输车辆进行苫盖。

（4）物料管理：建筑材料定点堆存，施工营地区定时清扫，施工现场地面、道路及各扬尘点定时洒水抑尘。运输车辆注意装卸，临时堆放场有遮盖棚遮蔽，防止物料扬散，污染环境空气。

（5）运输管理：施工道路要100%全部硬化；要指定专人清扫工地路面。粉状材料禁止散装运输，严禁运输途中扬尘散落；土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落。

（6）洒水喷洒措施：施工场地每天专人定期洒水抑尘。

（7）建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运。渣土车辆100%密闭运输。在工地内堆置超过一周的，覆盖防尘布、防尘网；定期喷水抑尘。工地沙土做到100%覆盖。

（8）拆除扬尘：拆前采用高压水枪进行喷淋洒水湿润、拆除过程中洒水降尘。

（9）设置洗车平台：施工期间，在物料、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，做到出工地车辆100%冲洗。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉沙池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并及时清扫冲洗。

（10）施工机械尾气防治措施：

①施工单位在使用非道路移动机械时应在生态环境部门进行编码登记，领取“二维码”信息采集卡、悬挂环保标牌；

②严禁在“禁用区”内使用非道路移动机械，废气排放按照《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）规定的Ⅲ类排气烟度限值标准执行。

③严禁使用未达到国五排放标准的柴油货车，禁止使用高排放非道路移动机械；禁止使用逾期未检验、未取得检验合格标志、达到强制报废标准、闯禁行、超载超限、非法营运、直观冒黑烟和超标排放上路行驶的重柴油车辆；加强在用非道路移动机械的排放检测和维修；

④完善施工招标文件和承发包制式合同，将各类施工工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招标文件（或附件）内容，制式合同明确施工单位必须使用符合要求的非道路移动机械，并监督落实到位；

⑤燃用不低于国六标准的车用柴油，建立施工机械设备台账，报机动车污染防治工作领导小组办公室备案。禁止使用不符合标准的燃料、机油和氮氧化物还原剂，确保使用环保的燃料、机油及氮氧化物还原剂质量稳定满足国家标准的要求；

⑥所有柴油载货车辆禁止驶入划定的机动车和非道路移动机械低排放区域，非道路移动机械系不在道路上行驶的机械；

⑦运输车辆维修需在合规的机动车维修单位进行，按照防治大气污染要求和国家有关技术规范对在用机动车进行维修，使其达到规定的排放标准。严禁临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的维修，严禁破坏机动车车载排放诊断系统等。

⑧加强运输车辆和非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。

- 施工期恶臭防治措施

①合理安排清淤作业工期，优先选择气温偏低的秋冬季节施工，避开夏季高温时段（高温加速淤泥有机质腐败、恶臭挥发）；每日集中清淤作业尽量安排在白天，减少夜间恶臭扰民。

②分段分区开挖清淤：采用分段施工方式，缩小淤泥裸露面积，做到随挖、随运、随处置，缩短淤泥现场露天堆放时间，原则上淤泥不在施工现场长时间临时堆存；确需临时堆淤时选择远离村庄、居民区的下风侧场地，堆土表面及时采用土工膜密闭覆盖，抑制臭气逸散。

③淤泥降臭抑尘处理：对表层腐殖淤泥喷洒生物除臭剂、微生物除臭药剂，分解淤泥中致臭有机物，削减硫化氢、氨等恶臭气体挥发量；堆场周边设置简易围挡，阻隔恶臭横向扩散。

④运输环节管控：淤泥运输车辆选用密闭罐车或全密闭篷布全覆盖，杜绝沿途遗撒、淤泥外露；规划专用运输路线，避开村镇集中居住路段，避开居民出行高峰时段运输。

3、施工期地表水环境保护措施

本项目施工期废水主要为洗车废水、设备冲洗废水和生活污水。

施工场地设置有洗车平台、沉淀池等设施，对产生的洗车废水进行沉淀后循环使用，不外排。

工程施工期施工人员办公生活用房租用附近民房，生活污水排入租用民房现有旱厕，就近用作周围农田农肥施用不外排。施工营地区设置环保型防渗厕所，定期清掏用作农肥。

施工营地区建设1座10m3的隔油沉淀池，设备冲洗废水经隔油沉淀后循环利用，不外排。

施工期间采取下述措施：

①严禁向周边环境随意排放施工废水和生活污水。

②对填挖形成的裸露边坡及时进行防护，或者及时实施绿化工程，减少水土流失。

③施工材料堆放在施工营地内，设置围栏，对散装材料加盖篷布或塑料布，防止雨水冲刷进入环境。施工结束后及时清理施工迹地，并进行生态恢复，减少水土流失。

④在施工营地设置沉淀池，施工生产废水由隔油沉淀池收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

⑤合理安排工期，在枯水期施工，雨天避免施工，减少水土流失，最大程度上减少对河流的影响。

采取上述措施后，施工期无废水外排，不会对水环境造成明显影响。

4、地下水环境保护措施

本项目通过采取以下措施降低对地下水环境的影响：

1）严禁项目施工过程中产生的生产废水等排入河道中，加大管理力度，设置警示牌等。

2）施工时，做好施工计划，合理安排时间，加快施工进度，加强管理，尽快完成施工。

5、施工期声环境保护措施

针对本项目施工期噪声，采取以下防治措施：

①合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在远离周边敏感点一侧。

②施工机械选用低噪声设备，从噪声源头上进行控制。

③定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。

④优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染时间。

⑤午间（12:00~2:00）和夜间（22:00～次日6:00）禁止施工、禁止运输原辅材料，以免影响附近居民休息。

6、施工期固体废物环境保护措施

施工期产生的固体废物主要包括土石方、建筑垃圾和生活垃圾。

本项目开挖土方在工程区域内进行回填利用，平整土地，能够做到土石方平衡，因此本项目不设置弃土场。

施工期产生的废木、废钢筋、废包装袋等可作为资源回收的材料被回收利用，不能回收的则统一清运至建筑垃圾填埋场处置。

施工人员租住于附近村庄，施工人员产生的生活垃圾暂存于垃圾箱，由环卫部门统一清运到垃圾填埋场处理。

- 施工期水土流失防治措施

本项目施工期土方开挖、河道清淤、堤防填筑、施工便道建设等作业易扰动地表、破坏原有植被，在降雨及径流冲刷作用下易产生水土流失。为有效控制施工期水土流失，项目严格按照“预防为主、防治结合、分区管控、综合治理”的原则，落实工程防护、临时防护与植被恢复相结合的水土保持措施，具体防治措施如下：

1）分区工程防护措施

结合河道施工分区特点，对河道作业区、堤防填筑区、土方堆放区、巡河道路施工区分别实施针对性工程防护。堤防及边坡施工严格按照设计坡比分层开挖、分层压实，避免边坡过陡引发坍塌冲刷；河道清淤采取分段逐段施工方式；施工前完善场地排水体系，在施工区域周边设置临时排水沟、截水沟，及时疏导坡面雨水径流，阻断地表径流冲刷路径，从源头减少水土流失诱因。

2）临时防护措施

施工期间对临时开挖裸露面、临时堆土堆渣及时采用防尘土工膜、密目网全覆盖密闭遮盖，杜绝裸露土体受风雨侵蚀；临时堆土严格按照规范规整堆放，堆体设置合理坡度，周边设置袋装土挡护，防止堆土坍塌、散落流失；雨天严禁一切土方开挖、填筑作业，雨后待土体稳定、晾晒达标后再复工，避免扰动湿软土体造成泥沙冲刷流失；施工便道定期洒水抑尘、修整路面，便道两侧设置简易排水设施，防止路面径流冲刷形成面蚀、沟蚀。

3）土方平衡与时序管控措施

优化施工土方调配方案，坚持随挖随填、随运随平整，最大限度减少土方临时堆放量和裸露时长，缩短地表扰动周期；清淤淤泥、开挖弃土统一转运至合规处置场地，不在河道沿线、边坡区域随意弃土弃渣，杜绝新增水土流失隐患；合理安排施工时序，避开汛期、暴雨集中期开展大规模土方扰动作业，有效降低雨水冲刷引发的水土流失风险。

4）施工管理保障措施

建立施工期水土保持专项管理制度，明确专人负责日常水土保持巡查与管控，及时整改裸露土体、排水不畅、堆土不规范等问题；严格落实水土保持施工规范，严控施工扰动范围，严禁超范围开挖、占地、破坏原生植被，最大限度保护流域原有水土保持功能，确保施工期水土流失得到全面、有效控制。

营运期

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生 生态 | 表土剥离后集中堆放，用于覆土复耕或植被恢复；施工结束后对临时占地进行恢复，恢复原有使用功能 | 调查施工期表土剥离和临时覆盖措施落实情况，施工迹地绿化恢复措施、水土保持措施，主体工程按设计落实绿化措施 | 对植物补种及抚育 | / |
| 水生 生态 | 加强对施工人员自然保护教育；施工前对可能影响到的河段进行认真调查；加强施工期“三废”的管理 | 调查施工期水生生态保护措施落实情况及实施效果达到要求 | / | / |
| 地表水环境 | 生活废水排入旱厕用于农田施肥，施工营地区建设环保型防渗厕所，定期清掏用作农肥；设备冲洗废水经隔油沉淀池沉淀后循环使用不外排；洗车废水沉淀后循环利用 | 调查项目施工期废水处置措施落实情况及实施效果达到要求 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 严格控制施工范围；施工区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖避开暴雨季节，做到分期分区开挖；合理选择施工工序；合理选择施工工期；严格控制运输流失；剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施；注重水土保持的综合性；施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围。对施工机械及时维修，施工机械设备停放点应进行地面硬化，场地周围应设置简易排水沟，在下雨天对施工机械设备进行油布覆盖 | 调查施工期地下水及土壤污染防治措施落实情况及实施效果达到要求 | / | / |
| 声环境 | 合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采取临时降噪措施 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2025） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 定期对施工场地进行洒水降尘，安装围挡及喷雾装置，进出施工场地车辆清洗，车辆运输时覆盖帆布等；使用符合国家标准的非道路移动机械，加强设备保养，规范操作，确保施工机械尾气达标排放 | 调查施工期废气处置措施落实情况，走访沿线住户、环保部门调查有无施工期扬尘投诉情况 | / | / |
| 固体 废物 | 土石方：本项目开挖土方全部回填；建筑垃圾：对建筑垃圾实施分类管理，对可回收的固废资源化再利用，防止乱堆乱弃，影响周边的生态景观。不能及时清运的采取遮盖、洒水等防尘措施； 生活垃圾：定点收集，定期交由环卫部门统一清运处理。 | 调查施工土方是否全部回填；建筑垃圾、生活垃圾是否合理处置；施工迹地绿化恢复情况，走访当地群众，调查施工单位施工期有无随意倾倒生活垃圾、固体废物的行为 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | / | / | 长期生态监测，对工程区域的生态恢复情况进行长期监测，及时补育 | / |
| 其他 | 工程占地恢复情况，采取植草绿化，定期进行补育，恢复率要达到100% | 调查临时占地的绿化恢复情况 | / | / |